# 理财网策划方案

（2017-05-22）

概述：在原来的基础上去掉了后台管理中权限管理模块。设计风格简洁大气，使网站相比参考网站看起来更加正规，颜色风格采用橙色为主色，彰显财富、热情、进取的色彩含义。

### 平台架构

1. 网站前台，兼容主流浏览器，（IE8+，chrome、safari）。
2. 网站后台管理，php语言基于ThinkPHP框架开发。初步划分六大模块，包括：会员管理、产品管理、订单管理、财务管理、内容管理。每个模块再包含几个子逻辑页面。
3. 支付接口开发：第三方集成
4. 短信接口开发，

### 开发周期

1. 前台HTML静态布局、JS交互4天，不单独列出UI设计时间。
2. 后台管理开发， 8天
3. 网站程序嵌套，2日
4. 支付与短信接口开发要看实际申请进度，接口申请下来3-6天左右可以完成相关功能。

总预计开发时长在15-20天。

### 开发费用：￥6000。

### 所需资料及其他事项

1. 网站LOGO，网站名称
2. 网站广告语，制作网站banner所需。
3. 支付接口申请
4. 短信接口申请