# 理财网策划方案

（2017-05-17）

### 平台架构

1. 服务器域名，租用阿里云主机，安全方便。考虑到数据资金安全性，后期应该要走https协议，到时再优化。域名也可提前注册。
2. 网站前台，兼容主流浏览器，是否采用响应式以兼容不同客户端，如PC、平板、手机？响应式开发成本会高很多。
3. 网站后台管理，php语言基于ThinkPHP框架开发。初步划分六大模块，包括：权限管理、会员管理、产品管理、订单管理、财务管理、内容管理。每个模块再包含几个子逻辑页面。
4. 支付接口开发：关于交易系统中资金转入转出的问题，肯定是需要公司资质去申请，而且需要提前对网站备案。而且不清楚你们是打算接入几个支付类型。如果走第三方集成的，手续费肯定要高些，如果是自己去接入相对会麻烦很多，要自己去各个平台申请，如微信和支付宝。（陆家嘴那个比特币理财现在只走了支付宝一个支付接口）
5. 短信接口开发，像这类型的网站一般 都采用手机号注册模式，可以收集用户的手机号码，便于营销。那么就会用到短信验证功能，这个也需要提前申请准备。

### 开发周期

1. UI效果图，确认前台页面设计风格、内容架构。10—15日。
2. 前台HTML布局、JS交互15-20日
3. 后台程序开发，30-40日
4. 支付与短信接口开发要看实际申请进度，接口申请下来3-6天左右可以完成相关功能。